**Rapport d’avancement N°1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numéro :** | 1 |
| **Date :** | 29 novembre 2013 |
| **Rédigé par :** | Quentin Bisson |
| **A l’attention de :** | M. Grilhères, M. Bondu et M. Patrou |
|  |  |
|  |  |

# I Informations sur les équipes

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Équipe | | Bleue | Jaune | Orange | Rouge | Verte |
| Réalisation | | Recherche sur les technologies  Relecture du CCTP  Recherche sur la fusion des index | Recherche sur les technologies  Relecture du CCTP  Travail sur le modèle de données | Recherche sur les technologies  Relecture du CCTP  Recherche d’une charte graphique adaptée au projet  Début du travail sur les IHM (détermination des échanges entre les porlets) | Mise de place des plans de documents  Mise en place des modèles de documents  Création du gestionnaire de configurations et de documents  Rédaction du plan de management et début du DAL et de la STB  Création du document d’analyse des risques  Mise en place des principaux documents  Mise en place du registre des livrables | Recherche sur les technologies  Relecture du CCTP  Modélisation d’une première taxonomie  Comparaison des deux solutions |
| Problèmes | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Solutions | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Risques | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Registre des actions | Ouvertes | 0 | 4 | 8 | 20 | 4 |
| Closes | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 |
| Suivi de la  documentation | PDD | NOK | NOK | NOK | Validation | NOK |
| STB | NOK | NOK | NOK | En cours | NOK |
| DAL | NOK | NOK | NOK | En cours | NOK |
| CDR | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
| Maquettage |  |  | En cours |  |  |
| Notices techniques | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
| Fiches de tâche | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
| Conventions |  |  |  | En cours |  |
| Normes de codage |  |  |  | En cours |  |

# II Informations générales sur le projet

## A Avancement général du projet

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Exigences prises en compte** | **Exigences partiellement satisfaites** | **Exigences satisfaites** | **Exigences validées** |
| 82 | 14 | 3 | 0 |

## B Évolution du budget

Le budget a assez peu évolué cette semaine car il s’agit de la première semaine de travail. Cependant, les oranges ont travaillés sur la maquettage des IHM et la MOE a commencé la rédaction des documents généraux comme la STB, le DAL, le Plan de management et le document d’analyse des risques.

Les dépenses occasionnées au cours de cette semaine s’élèvent à 4500€.

## C Évolution temporelle

Le projet ne compte pour l’instant aucun jour de décalage.