**Rapport d’avancement N°2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numéro :** | 2 |
| **Date :** | 6 décembre 2013 |
| **Rédigé par :** | Quentin Bisson |
| **A l’attention de :** | M. Grilhères, M. Bondu et M. Patrou |
|  |  |
|  |  |

# I Informations sur les équipes

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Équipe | | Bleue | Jaune | Orange | Rouge | Verte |
| Réalisation | | Plan de développement  Présentation des possibles solutions d’indexation | Travail sur le modèle de données  Plan de développement  Recherche sur une solution d’exposition des logs  Travail sur la gestion des fichiers (arborescence) | Plan de développement  Travail sur la charte graphique adaptée au projet  Suite du travail sur les IHM  Identification des portlets  Recherche de technologies (vue, portlets (Spring vs Weblab)) | Travail sur le diagramme d’architecture générale  Début de l’intégration des PDD  Travail sur le DAL et la STB  Mise en place des documents sur le gestionnaire de version  Identification du fonctionnement de la chaîne de traitement  Travail sur les liens entre services et portlets (à modifier lorsque les services et portlets auront été entièrement identifiés)  Rédaction des conventions  Déterminer l’architecture matérielle | Plan de développement  Travail sur la taxonomie  Présentation de la solution de classification |
| Problèmes | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Solutions | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Risques | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Registre des actions | Ouvertes | 3 | 12 | 25 | 14 | 7 |
| Closes | 0 | 3 | 2 | 28 | 2 |
| Suivi de la  documentation | PDD | Intégration | En attente | Intégration | Validation | Intégration |
| STB | NOK | NOK | NOK | En cours | NOK |
| DAL | NOK | NOK | NOK | En cours | NOK |
| CDR | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
| Maquettage |  |  | En cours |  |  |
| Notices techniques | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
| Fiches de tâche | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
| Conventions |  |  |  | Validation |  |
| Normes de codage |  |  |  | En cours |  |

# II Informations générales sur le projet

## A Avancement général du projet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Semaine** | **Exigences prises en compte** | **Exigences partiellement satisfaites** | **Exigences satisfaites** | **Exigences validées** |
| 1 | 82 | 14 | 3 | 0 |
| 2 | 76 | 19 | 4 | 1 |

## B Évolution du budget

Comme la semaine dernière, le budget a assez peu évolué cette semaine seuls les chefs de projets ont été amenés à rédiger des documents. Cependant, les oranges ont travaillés sur la maquettage des IHM et la MOE a continué la rédaction des documents généraux comme la STB et le DAL.

Les dépenses occasionnées au cours de cette semaine s’élèvent à 10500€.

## C Évolution temporelle

Le plan de management vous sera transmis demain, après réception des documents rédigés par les chefs d’équipe. La STB et le DAL seront transmis aux lots afin qu’ils puissent travailler sur leur partie du document.