**Rapport d’avancement N°3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numéro :** | 3 |
| **Date :** | 13 décembre 2013 |
| **Rédigé par :** | Quentin Bisson |
| **A l’attention de :** | M. Grilhères, M. Bondu et M. Patrou |
|  |  |
|  |  |

# I Informations sur les équipes

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Équipe | | Bleue | Jaune | Orange | Rouge | Verte |
| Réalisation | | Début du travail sur la STB, le DAL et les notices techniques de Lucene et Maven  Présentation de l’architecture préférée pour la combinaison des recherches | Début du travail sur la STB, le DAL et les notices techniques de Quartz et Crawler4J, Rome, Apache Tika et du service builder  Recherche sur une solution d’exposition des logs  Travail sur la gestion des fichiers (arborescence)  Ajout des attributs du modèle de données | Début du travail sur la STB, le DAL et les notices techniques de Liferay et MVCPortlet  Travail sur la charte graphique adaptée au projet  Suite du travail sur les IHM | Réécriture des conventions  Début du travail sur les notices techniques de Petals et WebLab (services web) | Début du travail sur la STB, le DAL et les notices techniques de Lire, JUnit et JMock  Présentation du mode d’enregistrement des moteurs de classification |
| Problèmes | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Solutions | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Risques | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Registre des actions | Ouvertes | 1 | 8 | 31 | 22 | 4 |
| Closes | 3 | 10 | 7 | 29 | 5 |
| Suivi de la  documentation | PDD | Validation | Validation | Validation | Validation | Validation |
| STB | En cours | En cours | En cours | Validation | En cours |
| DAL | En cours | En cours | En cours | Validation | En cours |
| CDR | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
| Maquettage |  |  | En cours |  |  |
| Notices techniques | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours |
| Fiches de tâche | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
| Conventions |  |  |  | En cours de réécriture |  |
| Normes de codage |  |  |  | En cours |  |

# II Informations générales sur le projet

## A Avancement général du projet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Semaine** | **Exigences prises en compte** | **Exigences partiellement satisfaites** | **Exigences satisfaites** | **Exigences validées** |
| 1 | 82 | 14 | 3 | 0 |
| 2 | 76 | 19 | 4 | 1 |
| 3 | 74 | 13 | 12 | 1 |

## B Évolution du budget

Les équipes ont principalement travaillé sur le DAL et la STB pour leur lot ainsi que la rédaction des notices techniques. Le budget consommé cette semaine s’élève à 9500€.

Les dépenses totales occasionnées au cours de ces trois dernières semaines s’élèvent à 20000€.

## C Évolution temporelle

Les équipes travaillent sur les notices techniques et leur STB et DAL. Les oranges continuent d’avancer sur le maquettage.