**Rapport d’avancement N°4**

|  |  |
| --- | --- |
| **Numéro :** | 4 |
| **Date :** | 21 décembre 2013 |
| **Rédigé par :** | Quentin Bisson |
| **A l’attention de :** | M. Grilhères, M. Bondu et M. Patrou |

# I Informations sur les équipes

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Équipe | | Bleue | Jaune | Orange | Rouge | Verte |
| Réalisation | | Travail sur la STB, le DAL et les notices techniques de Lucene et Maven et les fiches de tâches  Tests de performances des solutions de fusion | Travail sur la STB, le DAL et les notices techniques de Quartz et Crawler4J, Rome, Apache Tika et du service builder et les fiches de tâches  Travail sur la gestion des logs  Amélioration du MCD  Gestion des miniatures | Travail sur la STB, le DAL et les notices techniques de Liferay et MVCPortlet et les fiches de tâches  Fin du travail sur les IHM | Réécriture des conventions  Travail sur les notices techniques de Petals et WebLab (services web) et les fiches de tâches  Début de la configuration de l’environnement de travail (Sonar, Jenkins, Nexus) ainsi que git et maven | Début du travail sur la STB, le DAL et les notices techniques de Lire, JUnit et JMock et les fiches de tâches  Test des descripteurs présents dans Lire sur la classe foot |
| Problèmes | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Solutions | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Risques | | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Registre des actions | Ouvertes | 1 | 13 | 35 | 23 | 7 |
| Closes | 3 | 11 | 18 | 32 | 5 |
| Suivi de la  documentation | PDD | Validation MOA | Validation MOA | Validation MOA | Validation MOA | Validation MOA |
| STB | Validation MOE | Validation MOE | Validation MOE | Validation | Validation MOE |
| DAL | Validation MOE | Validation MOE | Validation MOE | Validation | Validation MOE |
| CDR | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK |
| Maquettage |  |  | Validation MOE |  |  |
| Notices techniques | Validation MOE | Validation MOE | Validation MOE | Validation MOE | Validation MOE |
| Fiches de tâche | En cours | En cours | En cours | En cours | En cours |
| Conventions |  |  |  | Prêtes à signer |  |
| Normes de codage |  |  |  | En cours de rédaction |  |

# II Informations générales sur le projet

## A Avancement général du projet

Les exigences n’ont pas évoluées cette semaine. En effet, les équipes ont principalement rédigés des documents. Elles évolueront en fin de semaine lorsque la MOE les aura validées et intégrées.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Semaine** | **Exigences prises en compte** | **Exigences partiellement satisfaites** | **Exigences satisfaites** | **Exigences validées** |
| T0 | 82 | 14 | 3 | 0 |
| T1 | 76 | 19 | 4 | 1 |
| T2 | 74 | 13 | 12 | 1 |
| T3 | 74 | 13 | 12 | 1 |

## B Évolution du budget

Les équipes ont principalement travaillé sur le DAL et la STB pour leur lot ainsi que la rédaction des notices techniques. Le budget consommé cette semaine s’élève à 10500€.

Les dépenses totales occasionnées au cours de ces trois dernières semaines s’élèvent à 30500€.

## C Évolution temporelle

Nous avons un léger retard sur le planning afin de pouvoir rendre des documents plus cohérents.